**2016/11/6**

**项目：股在掌握**

**项目负责人：陈志光，陈林**

项目实现平台：微信小程序ios版本开发

项目名称：股在掌握（待定）

功能：1）可以注册登录2）可以添加感兴趣的股票（将推送此股票相关信息）3）可以搜索股票（显示股价，重要新闻，国家政策）4）热搜推送5）热点新闻推送6）数据分析预测

前期调研：1）需求调研2）技术手段调研

技术手段：xcode,mysql

下一步工作：1）确定 名称，logo 2）申请小程序3）关注股票类公众号，对需求进行学习。4）借书

2016/11/11

会议纪要

**项目负责人：陈志光，陈林**

UI设计：1）主界面控制中各股票条需链接实现价格涨跌与相关新闻，其实现可利用两个不同按钮或者手的左右滑动选择；

2）播动图显示相关股票的重要新闻信息，例如4张图

下一步工作：1）画UI界面2）查后台该怎么搞3）python做后台是否可行

期望进度：10天UI界面搞定。后台为辅。2-3天碰一次头。

2016/11/13

会议纪要

参与：陈志光，陈林

解决问题：开发环境搭建，与git的配置等。

接下来任务：技术学习，小程序开发。

2016/12/6

会议纪要

已解决问题：掌握基本写页面的方法，可以做一些简单页面的编写

待解决问题：1）界面完善，3个及以上页面（陈林，12月）

2）server端配置，技术调研。技术手段：python，框架：flask或者django（陈志光，两周）

3）微信端的身份验证问题（陈林）

目标：1月初实现前端和后端的联调。

后期需要考虑数据库的问题。（mysql）